
Справка 

Основное благоустройство

Ярославское шоссе, д. 8 к. 2 – комплексное благоустройство дворовой территории по программе «доп. Дворы».

	
	Запланировано:

	Замена асфальтобетонного покрытия
	8307 м.кв.

	Замена бортового камня
	880 м.п.

	Замена резинового покрытия
	836 м.кв.

	Ремонт газона
	500 м.кв.

	Замена МАФ
	48 шт.
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Установка аварийного запаса МАФ
	Адрес
	Запланировано
	Выполнено

	Палехская ул., д.15 (детская площадка)
	Карусель | тип 1060048
Песочница с крышкой | тип 1040163
	Замена МАФ – 100%


	Лосевская ул., д.12 (детская площадка)
	Качели | тип 1060073
Песочница с крышкой | тип 1040163
	Замена МАФ – 100%


	Ярославское ш., д.111к.2 (детская площадка)
	Качели одинарные "Гнездо" | тип 1040124
Песочница с крышкой | тип 1040163
	Замена МАФ – 100%


	Палехская ул., д.6 (Детская площадка 1)
	Урна | тип 4170037
Игровой модуль | тип 1020058
Качели | тип 1020120
Песочница с игровыми элементами | тип 1020143
Горка | тип 1020634
Скамейка | тип 3180004
	Замена МАФ – 100%

	Ярославское ш., д.67 (Детская площадка 1)
	Урна | тип 4170037
Гибкие элементы для лазания "Сапфир" | тип 1080140
Игровой комплекс | тип 1020022
Качели | тип 1020119
Скамейка | тип 3180004
	Замена МАФ – 100%

	Холмогорская ул., д.7 (детская площадка)
	Качели одинарные | тип 1040122
Песочница с крышкой | тип 1040163
	Замена МАФ – 100%

	Лосевская ул., д.1к.3 (детская площадка 1)
	Игровой комплекс | тип 1060018
	Замена МАФ – 100%


	Лосевская ул., д.1к.3 (детская площадка 2)
	Качели одинарные "Гнездо" | тип 1040124
	Замена МАФ – 100%


	Палехская ул., д.147к.1 (детская площадка 1)
	Качели одинарные | тип 1040122
	Замена МАФ – 100%


	Палехская ул., д.147к.1 (детская площадка 2)
	Песочница с крышкой | тип 1040163
Скамейка стальная «Мадрид» (L1500 мм) | тип 3180097
	Замена МАФ – 100%


	Ротерта ул., влд.2 (территория вокруг комплекса Ханой)
	Качалка-балансир | тип 1060091
Скамейка стальная «Мадрид» (L1500 мм) | тип 3180097
Игровой комплекс | тип 1120018
	Замена МАФ – 100%










Благоустройство осень 2024 

	Адрес:
	Работы:
	Выполнение:

	Хибинский пр. 30 к.1
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Хибинский пр. 30 к.2
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Вешних Вод ул. 2 к.1
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Вешних Вод ул. 2 к.2
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Вешних Вод ул. 2 к.4
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Вешних Вод ул. 2 к.5
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Вешних Вод ул. 2 к.6
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Ярославское ш. 117
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Хибинский пр. 14
	Замена МАФ и покрытий
	Замена МАФ – 100%
Замена покрытий – 100 %

	Холмогорская ул. 2 к.1
	Замена МАФ и покрытий,
высадка живой изгороди 
	Замена МАФ – 100%
Высадка живой изгороди (кустарник 450 шт) - 100%
Высадка деревьев (береза 5 шт)– 100%
Замена покрытий – 100 %






